## Slide 1: 软件工程的质量

## Slide 2: 什么是软件的质量（Software Quality） ？
  Capability of software product to satisfy stated and implied needs under specified conditions.
  The degree to which a software product meets established requirements; however, quality depends upon the degree to which those established requirements accurately represent stakeholder needs, wants, and expectations.
这两个定义都强调了软件要符合用户以及利益相关者的需求。

## Slide 3: 套公式
在本书中，我们知道：
  软件 = 程序 + 软件工程
那么我们可以套用这个公式，看看“程序的质量”和“软件工程的质量”如何影响软件的质量。 就像下面这个公式：
  软件质量 = 程序质量 + 软件工程质量

## Slide 4: 程序的质量
程序的质量体现在软件外在功能的质量。
衡量软件的功能，
  功能测试，基本的判断可以用“是| 否”来 判定，
    例如，一个字处理软件能否通过拷贝/ 粘贴与其他软件传递信息。
  多维度特性的综合指标来衡量，
    例如，衡量一个搜索引擎的质量，业界通常用准确度 （Precision）和覆盖率（Recall）的综合指标来表示。
  服务质量
    例如， 网站显示查询结果的速度；订票网站能并发处理业务的吞吐量；支持同时在线用户的数量。
  程 序的质量还有其他方面，例如用户体验的质量、国际化的质量和安全性的质量。我们还可以用 其他数值来表示质量，例如第16章提到的NPS。

## Slide 5: 软件工程也有质量
软件工程的质量体现在
开发过程的可见性
开发过程的风险控制
内部模块的交付质量
开发成本的控制
内部质量指标的完成情况

## Slide 6: 软件工程也有质量
软件工程的质量体现在 - 开发过程的可见性
很多项目一直不能演示
一直说 “还有三个月就好了”， 说了两年

## Slide 7: 软件工程也有质量 -开发过程的风险控制
①有 个模块由其他公司提供，但是没有交付，我们也无能为力；
1
②哦，这个平台的开发难 度远超预期，我们也没有办法，只有延长开发时间；
2
③程序重新选择架构之后，突然 出现了许多问题，我们只好延长开发时间；
3
④项目组有个成员离职了，他负责的模块 别人都不懂，只好重新招人培养，并推迟交付日期；
4
⑤服务器突发故障，所有源代码 都丢失了，也找不到完整的备份，只好大大推迟交付日期
5

## Slide 8: 软件工程也有质量 -内部模块的交付质量
① 内部模块经常崩溃，延误开发；
② 项目内部的里程碑实现质量太差， 导致最终产品未能达到预期质量标准；
③ 项目管理工具太难用，太繁琐，速度慢；
④ 工具体现的软件工程流程与团队实际运作不符合；导致工具显示的状态并不是团队实际进度
⑤ 并不是所有人都使用项目管理工 具（例如很多人不想用规定的工具来跟踪Bug）

## Slide 9: 软件工程也有质量 -开发成本的控制
成本包括时间和金钱等，例如团队眼看完不成预定任务，只好花钱请第三方帮助完成 工作，从而付出巨大成本，影响团队的业绩。

## Slide 10: 软件工程也有质量 -内部质量指标的完成情况
团队会在项目启动时制定一些内部质量指标，例如
测试用例的数量、
测试自动化的程 度、
每日构建的速度、
自动部署系统的效率、
代码覆盖率、
文档的质量，等等。
低劣的内部质量，会对产品的外部质量产生深远的负面 影响。同时影响士气
思考：采访以前的软件工程团队，他们有上面的问题么？有的连代码都找不到了。那他们学到了什么软件工程呢？

## Slide 11: CMMI
如果一个软件团队越做越好，那么它就越来越成熟。我们怎么衡量 “成熟度” 呢？
CMMI - Capacity Maturity Model Integrated
  Defined by CMU Software Engineering Institute
CMMI虽然源于美国，但在世界各地得到了广泛的推广与接受。

## Slide 12: CMMI 1
CMMI一级，完成级。
在完成级水平上，企业对项目的目标与要做的努力很清晰，项目的目标得以实现。但是由于任务的完成带有很大的偶然性，企业无法保证在实施同类项目的时候仍然能够完成任务。
企业在一级上的项目实施对实施人员有很大的依赖性。

## Slide 13: CMMI 2
CMMI二级，管理级。
在管理级水平上，企业在项目实施上能够遵守既定的计划与流程，有资源准备，权责到人，对相关的项目实施人员有相应的培训，对整个流程有监测与控制，并联合上级单位对项目与流程进行审查。
企业在二级水平上体现了对项目的一系列管理程序。这一系列的管理手段排除了企业在 CMM1时完成任务的随机性，保证了企业的所有项目实施都会得到成功。

## Slide 14: CMMI 3
CMMI三级，明确（定义）级。
在定义级水平上，企业不仅能够对项目的实施有一整套的管理措施，并保障项目的完成；
而且，企业能够根据自身的特殊情况以及自己的标准流程，将这套管理体系与流程予以制度化。
这样，企业不仅能够在同类的项目上成功地实施CMMI，在不同类的项目上一样能够成功地实施。

## Slide 15: CMMI 4
CMMI四级，量化管理级。
在量化管理级水平上，企业的项目管理不仅形成了一种制度，而且要实现数字化的管理。
通过量化技术来实现流程的稳定性，实现管理的精度，降低项目实施在质量上的波动。

## Slide 16: CMMI 5
CMMI五级，优化级。
在优化级水平上，企业的项目管理达到了最高的境界。
企业不仅能够通过信息手段与数字化手段来实现对项目的管理，而且能够充分利用信息资料，对企业在项目实施的过程中可能出现的次品予以预防。
能够主动地改善流程，运用新技术，实现流程的优化。

## Slide 17: Peopleware (人件)
软件是人来做的，软件企业怎么培养，管理人呢？把他们当作打印机/打印纸这样的硬件耗材来管理么？硬件资源/耗材， 人力资源？
挑战：
  如何培养有创造力的员工。
    我们讲过Personal Software Process
  如何培养有效率的团队
    Team Software Process, CMM
    Team organization
人的管理
  招聘、培训、提升、解散
人的能力有什么规律，
  能力是什么 (软技能)
  把能力和绩效目标结合起来
  提高能力，就能提高绩效
Notes: Entry - is the standard expected of employees on entry into a role. This is often used when the new entrant must learn or be trained to be able to perform to the standards required within the role / job.
Fully Effective - is level required of employees who are performing at the standard expected for their role / job.
Stretch / Mastery - is typically displayed by employees who have mastered their job / role. These employees are often sought out by other employees and managers / supervisors to provide advice / assistance.

## Slide 18: Peopleware (人件)
一个组织有什么样的文化呢
  如何做决定的？Decision making,
  如何处理风险和冒险？Risk Tasking,
  看重什么？Value System,
  有什么流程，团队成语是如何自然互动的？Process
一个组织能学习么？
  从错误中学习 （这个组织能承认错误么？）
  从变化的环境中学习（用户，竞争对手，社会，技术变化）
  适应新的需求

## Slide 19: 做决定Decision Making
独裁/Dictation
  Great for the dictator; quick to make quick decisions
咨询/Consulting
  Get more info
民主/Democracy
  Follow the crowd
  Creating winner/losers
共识/Consensus
  Great commitment, if a conclusion can be reached

## Slide 20: 衡量软件工程质量
怎么知道团队在一个软件的生命周期中做的不好？
依靠用户的反馈：
  太晚
依靠团队成员：
  他们太忙，利益相关
依靠项目管理软件：
  那要保证收集到足够全面的真实的数据
  最好是自然真实发生的数据

## Slide 21: 正常的 未解决/解决/关闭 的比例
Work completed
Work planned

## Slide 22: 什么地方资源不够?
Bulge in work in process (i.e. in testing) indicates inadequate resources or inadequate incoming quality
Notes: 产品后期 “Resolved” 的工作项太多，来不及转移到 “关闭” 的状态。
可能的原因：
测试人员不够？
不能进行测试？

## Slide 23: 低估了项目的难度/Underestimating
Slow progress leading to cuts in planned work, but not enough cuts
Steady rates of progress, but slope too shallow
Notes: 任务的总量在减少 – why
任务太多，做不完，所以要在这个里程碑把它们砍掉
需求在中途改变，不用做很多事
团队改组，人员离开，砍掉任务

## Slide 24: Inadequate Bug Allotment
New work not planned at iteration start

## Slide 25: Scope Creep
“Dark matter” emerging during iteration
Planned work is squeezed out
Notes: 忽然来了很多计划外的工作

## Slide 26: A real example
Notes: 这是一个实际的例子 （微软亚洲研究院的 学术搜索项目）

## Slide 27: 保证质量的成本
高质量不是免费的来的，为了获得高质量，团队要做这些：
预防
  为了防止事故的发生，软件团队要在改进软件流程、质量检测的基本建设和工具（例如投入人力物力设计和实现测试框架、测试用例、测试工具等等）进行投资
  为了预防团队因人员变动而导致无人能理解老的程序和模块，软件团队要在培训、审核等活动上投入一定的时间
评审
  为了评价质量的高低，团队要投入人力物力做复审（需求文档复审、代码复审、测试用例复审），以及软件测试工作，有些时候还要评价外部公司提交的软件模块的质量。

## Slide 28: 保证质量的成本
内部和外部故障处理
  在评审过程中发现的所有问题，都需要处理，这些处理的过程（改进文档、改进代码、改进测试用例等）都需要时间。
  软件发布到用户手里，或多或少会出现各种问题，处理这些问题的流程也需要成本。
流程分析改进
  一个项目里程碑结束后，团队成员要分析过去各个阶段的优缺点，并提出改进意见。团队经过讨论后决定实施合适的改进意见
提高职业技能
  软件工程师的职业技能
技术投资
  开发、购买、定制、完善用于软件开发和软件工程管理的工具，并学习这些工具，争取发挥工具最大的效能。

## Slide 29: 质量保障成本例子
一个工程师抱怨只有 20% 的时间写代码，其他时间都花在：
预防：参加培训，学习和应用新的测试框架。
评审：给同事做需求文档复审、Spec复审、代码复审，检查外包公司提交的软件模块 的质量。
内部故障：忙着修复测试人员发现的代码错误。
外部故障：忙着调查和修复用户报告的错误。
流程分析改进：分析众多Bug产生的原因，忙着和队友讨论如何改进流程。参加敏捷 流程的培训。
提高职业技能：参加一些学习班和讨论，琢磨如何提高自我管理能力。
学习新的技术：安装、试用新的开发工具，分析利弊。并和团队讨论是否立即采用这 些新工具。

## Slide 30: QA vs. Testing
软件的质量保障（QA）和软件测试（Test）是有很大区别的。然而， 当前IT业界经常混用QA和Test 这两个名词，很多团队的QA/Test工作是在较低水平上重复。 这引发了一些相关的讨论。
测试的角色（Test）要独立出来么？
独立出来的测试角色怎么才能发挥作用？
有些成功人士或公司认为独立的测试角色不应该存在，你怎么看？
定义
软件测试（Test）： 运用一定的流程和工具，验证软件能实现预先设计的功能和特性，工作的 流程和结果通常是可量化的。例如，测试用例、Bug、代码覆盖率、MTTF、软件效能的参数， 等等。正因为流程和结果是明确定义的、可量化的，所以很多测试工作可以自动化。
软件质量保障工作（Quality Assurance）： 软件团队为了让软件达到事先定义的质量标准而进 行的所有活动，包括测试工作。

## Slide 31: 测试的角色（Test）要独立出来么？
-分工是社会和行业进化的结果
-开发和测试其实是软件工程的两个分支，对于不同的软件/服务，测试的方式和程度都有所区别。
-独立的测试角色从用户的角度出发验证产品质量。
-独立专业的测试等同于代表客户对产品进行认证

## Slide 32: 一个团队应该如何培养和安排各个角色呢？
在初始阶段（新项目，团队进入一个新领域，人员刚进入一个项目），每个团队成员 都要尽量打通各个环节，多负责，把所有事情都搞懂，培养通才。
当项目/产业发展到一定阶段（进入阵地战的时候），要大力提倡分工合作，培养专才。
做好自己项目的架构和流程，让所有人都能比较轻松地开展质量保障工作。
培养“大家都要做QA，专人负责量化的测试，有条件多做测试自动化” 的文化。
弄清楚自己项目的特点，人员的特点，产业特点。避免简单照搬别人的做法。不要听 说某某伟大的系统的开发/ 测试比例是多少，就哭着喊着也要同样的比例……

## Slide 33: 和测试角色相关的误解
既然有专人负责质量，那我就不用负责了！
盲目信任“专业人士”扮演的角色
    为自己开发的软件写一段英语介绍。
    找了一个专业人士，在软件上市之前才拿到专业的文案
    文案第一句就是热情洋溢的设问句：“Haveyou ever think about ...”
    旁观者说，从介绍文字的几处典型中国式语法错误（Have … think）来看，这个软件是在中国搞出来的

## Slide 34: 和测试角色相关的问题
盲目信任“专业人士”扮演的角色
  这件事真的要专业人士来做么？
  专业人士做完之后，谁来负责测试？即使有专业人士扮演各种角色，还得有专人独立地检查验证质量。
为了自己的角色而做绩效优化
  分工之后，每个角色为了自己的绩效而优化，会出现局部最优而全局未必最优的情况
  Windows Phone的应用发布，专业人士又出手，写了175个英语单词的介绍，极尽溢美之词
  用户在小小的手机屏幕上有多少耐心读完那么多形容词和状语从句
  简化到78个词，勉强能放进手机的两个屏幕
  向专业人士描述需求时，是否花了足够的时间让对方理解我们要的是什么？
  专业人士做完之后，我们要做什么样的QA？

## Slide 35: 和测试角色相关的问题
画地为牢的分工
  测试用例的设计，外包其他公司的人来做
  期望他们一上手就能设计出高质量的测试用例，不用给他们那些低级的手工操作任务
  理论上这都是非常有道理，但是如果这些人没有亲力亲为地在这个项目中做一些具体的事情，他们怎么能“设计”出高质量、有实际意义的测试用例呢？
  分工导致链条过长，信息丢失。
  分工还可能会导致一个软件被切碎分给各个“角色”，每个功能都做得很卖力，但是整体就是不太行，明显看出来是费了老大的劲给强行“集成”起来的
无明确责任的分工，原则：
  充分授权和信任（Empower team members）；
  各司其职，对项目共同负责（Establish clear accountability and shared responsibility）

## Slide 36: 有些成功人士和成功的公司号称没必要设置独立的测试角色（Test），你怎么看？
人太牛
事太小
人不够
条件特殊
  软件产业百舸争流，鱼龙混杂，在海里裸泳的弄潮儿也不少。在有些情况下（例如一窝蜂模式，主治医师模式），强力的Dev是可以搞定很多事情。运用之妙，存乎一心

## Slide 37: Facebook没有专门的软件测试人员
a）全公司人员经常使用自己的软件产品！（如果你开发的软件是航天飞行某控制模块，你怎么能经常使用呢？）
b）使用日志（log）来分析问题可能出在哪里。（我们的一些程序员写程序都没有日志，那大家看什么呢？）
c）利用用户的反馈和实时状态分析（比较过去一小时和上周同一时间的数据来判断是否有Bug）。
d）应用开发商给Facebook报Bug。（开发商其实比较不爽，但是Facebook有时
就是毫无预警地修改API，你除了赶紧报Bug，还能怎么着？）
e）很多人自愿给Facebook报Bug，这位贴主自称每月给他的前雇主报13,000个
问题。（没错，是每月一万三千个！）
f）还有一个原因是，Facebook大体上也不需要搞出太高水平的软件。

## Slide 38: 讨论
参见：http://www.cnblogs.com/xinz/p/3857368.html